WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na roboty budowlane p.n.

Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
przy ul. Poznańskiej 79

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 04 sierpień 2020 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- poczta elektroniczna zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- strona internetowa zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl

- miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

- ePUAP  - https://epuap.gov.pl/wps/portal,

- dostęp do JEDZ: https://espd.uzp.gov.pl/

- identyfikator postępowania (ID) – a4c9948e-f77e-435b-a313-21fbfa15b664

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn.zm.),

- "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 45/20 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu” związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 numer sprawy 45/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm. ), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia: - …. miesiące od dnia zawarcia umowy.

- okres w dniach –…..od dnia zawarcia umowy.

- data rozpoczęcia  ..............,

- data zakończenia robót budowlanych - do dnia 20 listopada 2020 r

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia: realizacja zamówienia w zakresie wykonywania przeglądów konserwacyjnych zmodernizowanych wind wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego i bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.

- Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

- Dodatkowe kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

b)	poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1,

- Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –

Załącznik nr 2,

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w

celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ; dostępność dokumentu określona została w pkt. F.II- dotyczy wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 ,

- Wykaz usług - Załącznik nr 4 ,

- Wykaz osób - Załącznik nr 5 ,

- Projekt umowy - załącznik nr 6,

- Projekt budowlany –Załącznik nr 7,

- STWiORB  - Załącznik nr 8,

- Przedmiar Robót  - Załącznik nr 9,

- Opis przedmiotu zamówienia:

I	   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1	Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowe przy modernizacji 3 dźwigów (wind) osobowych (D-3, D-5, D-11) dwunastoprzystankowych, zlokalizowanych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79.

2.Prace w swoim zakresie obejmują m.in.:

- przygotowanie dokumentacji modernizacyjnej wraz z uzgodnieniami z UDT itp.,

- demontaż starych elementów dźwigowych,

- dostawę i montaż nowych elementów dźwigowych,

- rozbiórkę okładzin kamiennych oraz wykonanie nowych okładzin ceramicznych na portalach drzwiowych,

- wykonanie nowych okładzin portali,

- malowanie szybów windowych, ,

- wykonanie tymczasowych ścian g-k w pomieszczeniach maszynowni,

- prace elektryczne i pozostałe związane z zadaniem,

- prace końcowe –sprzątanie po pracach budowlanych itp.

3. Zestawienie elementów dźwigowych podlegających wymienianie na nowe:

| Lp. | Nazwa elementu dźwigowego oraz jego parametry dla dźwigów D-3, D-5, D-11: |
| --- | --- |
| 1. | Wciągarka bezreduktorowa– enkoder silnika |
| 2. | Koło cierne i zdawcze ≥ 400 |
| 3. | Rama pod wciągarkę |
| 4. | Zawieszenie ramy kabinowej i przeciwwagowej |
| 5. | Olinowanie nośne na linach stalowych fi 10 mm |
| 6. | Kabina – wym. (szerokość × głębokość × wysokość) 1600×1200×2200 mm, wykonana ze stali plastyfikowanej imitacja stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażona w: kurtynę świetlną, wentylator mechaniczny załączany automatycznie, listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej, poręcze ze stali nierdzewnej na każdej ścianie kabiny, oświetlenie LED w suficie podwieszanym ze stali nierdzewnej, podłoga trudnościeralna PCV, barierki na dachu kabiny, |
| 7. | Sterowanie mikroprocesorowe z falownikiem dostosowane do udźwigu min. 800 kg i prędkości jazdy min. 1,0 m/s, z funkcją jazdy priorytetowej, grupa trio, zbiorczość góra-dół, transmisja szeregowa, historia błędów w języku polskim, |
| 8. | Panel dyspozycji na całą wysokość kabiny ze stali szlifowanej satyna, wypuszczony do grubości odboju, przyciski dyspozycji oznaczone grafiką Braille’a, przycisk otwierania drzwi, przycisk zamykania drzwi, przycisk alarm, wyświetlacz kolorowy LCD z datą i godziną oraz strzałką kierunku jazdy, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, stacyjka jazdy ekspres |
| 9. | Drzwi kabinowe – automatyczne, 2-skrzydłowe, otwierane centralnie, o wym. (szerokość × wysokość) 800×2000 mm, napędzane silnikiem prądu stałego z płynną regulacją prędkości zamykania i otwierania, o zwiększonej odporności na uderzenia, wzmocnione progi drzwi przystankowych, stal platyfikowana imitacja stali nierdzewnej szczotkowanej |
| 10. | Drzwi szybowe– automatyczne, 2-skrzydłowe, otwierane centralnie, o wym. (szerokość × wysokość) 800×2000 mm, wykonane ze stali malowanej na kolor RAL wybrany przez Zamawiającego, na wszystkich kondygnacjach o zwiększonej odporności na uderzenia, wzmocnione progi drzwi |
| 11. | System łączności między kabiną a firmą serwisową zgodny z normą PN-EN 81-28 w technologii GSM, system łącznością kabina - maszynownia |
| 12. | Kasety wezwań natynkowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej satyna z przyciskami góra-dół oznaczonymi grafiką Braille’a |
| 13. | Wyświetlacze natynkowe nad drzwiami ze stali nierdzewnej szczotkowanej satyna LED ze strzałkami kierunku jazdy |
| 14. | Zjazd awaryjny kabiny z otwarciem drzwi po zaniku napięcia z UPS do najbliższego przystanku |
| 15. | Ogranicznik prędkości zabezpieczony w kontakt |
| 16. | Obciążka ogranicznika prędkości zabezpieczona w kontakt |
| 17. | Rama kabinowa z chwytaczami do udźwigu min. 800 kg i prędkości jazdy min. 1,0 m/s, prowadniki rolkowe |
| 18. | Rama przeciwwagi, prowadniki rolkowe |
| 19. | Klocki przeciwwagi |
| 20. | Zderzaki kabinowe zabezpieczone w kontakt |
| 21. | Zderzaki przeciwwagi zabezpieczone w kontakt |
| 22. | Łańcuch wyrównawczy |
| 23. | Prowadnice kabinowe |
| 24. | Prowadnice przeciwwagowe |

Pozostałe elementy, materiały podlegające demontażowi i montażowi na nowe oraz prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione w dokumentacji załączonej do siwz.

4.	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj.:

- Projekt Budowlany

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót dotyczący przedmiotu zamówienia, nie stanowi on jednak opisu przedmiotu zamówienia:

- Przedmiar Robót

5.     W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) wykonawca zobowiązany będzie również do:

    - sporządzenia dokumentacji dla zmodernizowanych dźwigów według aktualnych wymagań Urzędu Dozoru Technicznego i obowiązujących aktów prawnych,

    - wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej na płycie CD,

    - wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz niezbędnych prób i badań wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (wykonanie niniejszych pomiarów, prób i badań zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony),

    - przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń (w języku polskim),

    - przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia,

    - przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi zmodernizowanych urządzeń,

    - udziału w badaniach oraz w procesie rejestracji dźwigów przez UDT oraz opłacenie związanych z tym kosztów,

    - wykonywania przeglądów konserwacyjnych zmodernizowanych wind (w odstępach 30 dniowych) przez okres 36 miesięcy, rozumianych jako czynności zapewniające utrzymanie prawidłowej pracy urządzeń dźwigowych i ich części składowych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

    - całodobowego nadzoru nad sprawnością zmodernizowanych dźwigów przez okres 36 miesięcy, rozumianego jako:

- gotowość do uwalniania osób uwięzionych w kabinach dźwigów - w terminie do 20 minut od momentu zgłoszenia ,

- gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów, w terminie do 2 godzin od momentu zgłoszenia.

Wykonanie zobowiązań, o których mowa wyżej w  pkt. b-f , zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym  przez obie Strony.

6.  Sposób wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę:

- Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas itp.).

- Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane 
w następujący sposób:

- roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, 18:00 - 21:00,

- roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 9:00  - 13:00.

- Zamawiający wymaga, aby prace były wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z przedstawicielem Zamawiającego.

Wizja lokalna

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia celem szczegółowego zapoznania się z ich specyfiką i charakterem (funkcjonujący budynek szpitala).

Miejsce objęte przedmiotem zamówienia można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00,                       po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Sekcją Inwestycji i Remontów pod nr tel. (62) 765 13 82 lub mailowo: inwestycje@szpital.kalisz.pl.

II WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia
z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp (zbudowanie z płyt
K-G lub OSB zabudowy na każdym piętrze) oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów.

- Kierownik budowy wykonawcy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem realizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – część robót będzie wykonywana na wysokości ponad 5 m.

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

  - zapewnienia wszystkich niezbędnych wyrobów i materiałów oraz urządzeń do wykonania robót - przedmiot zamówienia wykonywany będzie z materiałów własnych wykonawcy,

  - stosowania jedynie wyrobów i materiałów dopuszczonych do używania w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.),

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Techniki, technologie oraz wyroby i materiały opisane w dokumentacji załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią minimalne wymagania techniczne, wykonawca winien zabezpieczyć realizację przedmiotu zamówienia wskazanymi technikami, technologiami 
i materiałami lub im równoważnymi.

- Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem wyrobów i materiałów równoważnych zobowiązany jest do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania przez zamawiającego 
w formie pisemnej.

- Wszystkie wyroby i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie 
i obiektach opieki zdrowotnej), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania 
w placówkach służby zdrowia.

- Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących 
z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

- Wszystkie roboty wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami, przede wszystkim zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

  - Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 t.j.),

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr.118, poz. 1263 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470),

  - Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego ( Dz. U. 2018 r. poz. 2176)

III OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy należy 
w szczególności:

- sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót (uwzględniającego specyfikę robót)                         i przedstawienie go w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego oraz wybranego przez Zamawiającego inspektora nadzoru. Harmonogram powinien uwzględniać terminy wskazane w umowie oraz SIWZ, w tym datę rozpoczęcia i zakończenia prac, a także czas niezbędny na przeprowadzenie procedur uzgodnieniowych i tzw. terminy administracyjne. Na wniosek Wykonawcy harmonogram robót może być aktualizowany każdorazowo za zgodą Zamawiającego bez potrzeby zawierania aneksu do umowy,

- zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oznakowanie terenu objętego robotami tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- dostarczanie, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających jakość 
i dopuszczenie do stosowania wszystkich wyrobów i materiałów wbudowanych zainstalowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy (certyfikaty, deklaracje i atesty),

- w razie potrzeby dokonywanie rozbiórek, usuwanie materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonywanie ich recyklingu i odzysku na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących                    z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały Wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poddać recyklingowi i odzyskowi,

- Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu kopii Kart Przekazania Odpadów na wszystkie materiały z rozbiórki i demontażu, stosownie do wymogów ustawy o odpadach,

- bezwzględne uzgadnianie z Zamawiającym terminu i czasu wykonania wszystkich prac i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala,

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej niezwłocznie po ujawnieniu wad,

- zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków,

- zagwarantowanie, aby pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności dotyczące przedmiotu umowy, posiadali stosowne identyfikatory,

- utrzymanie w czasie realizacji robót budowlanych porządku na terenie budowy, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości robót do uporządkowania terenu robót,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy,

- zagospodarowanie terenu prac i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzeżenie bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac,

- uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

- przestrzeganie podczas realizacji przedmiotu umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- ustawienie kontenerów na odpady budowlane w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy,

2. Po wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia dokumentacji dla zmodernizowanych dźwigów według aktualnych wymagań Urzędu Dozoru Technicznego i obowiązujących aktów prawnych

  - wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD,

  - wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz niezbędnych prób i badań wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (wykonanie niniejszych pomiarów, prób i badań zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony),

  - przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi na zamontowane urządzenia (w języku polskim),

  - przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia,

  - przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi zmodernizowanych urządzeń

  - udziału w badaniach oraz w procesie rejestracji dźwigów przez UDT oraz opłacenie związanych z tym kosztów,

  - wykonania przeglądów konserwacyjnych zmodernizowanych dźwigów ( w odstępach 30 dniowych) przez okres 36 miesięcy, rozumianych jako czynności zapewniające utrzymanie prawidłowej pracy urządzeń dźwigowych i jego części składowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

  - całodobowego nadzoru nad sprawnością zmodernizowanych dźwigów przez okres 36 miesięcy, rozumianego jako:

  - gotowość do uwalniania osób uwięzionych w kabinach dźwigów - w terminie do 20 minut od momentu zgłoszenia,

  - gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów, w terminie do 2 godzin od momentu zgłoszenia.

- Wykonanie zobowiązań, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony.

IV OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy niezwłocznie po zawarciu umowy, przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie ze wskazaniem jego granic,

- zaakceptowanie i podpisanie Harmonogramu Robót,

- zabezpieczenie Wykonawcy nieodpłatnie dostępu do wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz wskazanie ich miejsca poboru,

- udostępnienie dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia - załączniki do SIWZ zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego ( www.szpital.kalisz.pl. ) oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego,

- zapewnienie współpracy z przedstawicielami Wykonawcy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- odebranie zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z umową,

- zapłata umówionego wynagrodzenia.

V WARUNKI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

  - Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót.

- Każdy odbiór posiadać będzie formę protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa. W skład Komisji odbiorowej wchodzą osoby wyznaczone przez strony umowy.

- W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca powiadomi zamawiającego o terminie odbioru tych robót w terminie najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ich zakryciem, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez zamawiającego. Dalsze prace mogą być kontynuowane po odebraniu przez zamawiającego prac ulegających zakryciu w formie pisemnego protokołu.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Protokół odbioru zawiera w szczególności:

- datę jego sporządzenia i przedmiot odbioru,

- wskazanie okresu, w którym wykonano roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego,

- powołanie się na umowę i stwierdzenie zgodności robót będących przedmiotem odbioru z jej postanowieniami,

- ocenę jakości wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem odbioru,

- imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w odbiorze i ich podpisy.

7.	Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że:

- przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót,

- przedmiot odbioru został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,

- w wykonanym przedmiocie umowy występują wady.

  - Odstępując od odbioru robót zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia wad lub zakończenia robót.

  - Fakt zrealizowania czynności, o których mowa w ust. poprzednim niniejszego paragrafu zostanie stwierdzony protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu zamawiający wznawia czynność odbioru.

  - W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, trwającej dłużej niż 2 dni, zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

  - Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia wówczas:

  - o ile nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć wynagrodzenie przy uwzględnieniu skali utraty wartości użytkowej lub innej, w zakresie, której wadę stwierdzono,

  - o ile wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny – na koszt Wykonawcy lub uzna to za zerwanie umowy z winy Wykonawcy.

VI. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI:

- Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, a także na urządzenia i materiały zawarte w przedmiocie zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na okres (min 36, max 72)miesięcy, licząc od dnia podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru robót budowlanych (gwarancja Wykonawcy). Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez niego gwarancji, uznaje się, że Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń, materiałów i wykonanych robót budowlanych uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Termin rękojmi równy jest terminowi gwarancji, lecz nie krótszy niż 5 lat.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie urządzeń zamontowanych w ramach przedmiotu umowy, przy założeniu, że urządzenia te  będą  użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego obowiązany jest do przedłożenia ich Wykonawcy na piśmie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy gwarancyjne na swój koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia wady, usterki lub awarii lub w innym terminie ustalonym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad, usterek lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji 
o całkowity okres niesprawności urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy.

- Wykonawca wymieni na nowe, wolne od wad urządzenie wchodzące w skład przedmiotu umowy, które było poddane trzem naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu (elementu), wynikłym nie 
z winy użytkownika.

Szczegółowy zakres prac i obowiązków wynikających z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania przeglądów konserwacyjnych zmodernizowanych wind wraz całodobowym nadzorem nad ich sprawnością określa projekt umowy stanowiący integralną część SIWZ - (załącznik Nr 6 ).

VII Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednio do rodzaju zamówienia liczbą pracowników z przygotowaniem i kwalifikacjami zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Zgodnie z art. 29, ust. 3a ustawy oraz w związku z art. 36 ust. 2, pkt 8a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników skierowanych do realizacji zamówienia 
(z wyjątkiem: kierownika budowy oraz kierownikami robót, jeżeli wykonywane czynności polegają na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 t.j. z późn. zm.), w tym w szczególności: prace ogólnobudowlane, montażowe i wykończeniowe, prace instalacyjne i porządkowe itp.

- Imienna lista pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących czynności związane z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem: określeniem zakresu - części etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy stanowić będzie załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco w trakcie trwania umowy aktualizować listę tych pracowników i przedstawiać ją zamawiającemu.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli powyższego warunku poprzez możliwość zażądania dokumentów potwierdzających opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek  
(w  formie np. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS).

- W przypadku złamania zobowiązania, o którym mowa wyżej, tj. nie spełniana obowiązku   zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności oraz braku aktualizacji wykazu tych osób, Zamawiający przewiduje sankcje określone w Projekcie umowy, tj.  kontrolę, o której mowa wyżej oraz karę umowną wobec wykonawcy.

Szczegółowe wymogi oraz zobowiązania wykonawcy dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę określa § 18 projektu umowy.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego roboty w tym urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaoferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do okazania odpowiednich dokumentów produktu.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 700 000,00 zł 
( słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- minimum jedną robotę budowlaną obejmującą modernizację lub remont, lub wymianę, lub montaż dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego, lub towarowego o wartości roboty 
co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) brutto),

lub

- dwie roboty budowlane obejmujące modernizację lub remont, lub wymianę, lub montaż dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego, lub towarowego o łącznej wartości robót co najmniej 900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie kubatury obiektów*, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w tym pełnienie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierownika budowy przy minimum dwóch robotach budowlanych związanych z modernizacją lub remontem, lub wymianą, lub montażem dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego, lub towarowego,

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie kubatury obiektów*, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

* zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.)

(Zamawiający dopuszcza łączenie dwóch funkcji przez jedną osobę, która będzie skierowana 
do realizacji zamówienia )

UWAGA:

  - Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tekst jednolity) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  - Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 65).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ lub w przypadku wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej: oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,

- Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2 do SIWZ lub w przypadku wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej: oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ;

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy  – załącznik nr 3 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ lub w przypadku wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej: oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ, każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ lub w przypadku wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej: oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,- dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- zobowiązanie (jeśli dotyczy tj. jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów), które określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

  - dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt C.2.1,

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.2 lit. a, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – druk wykazu stanowi  - Załącznik nr 4 do siwz,

  - dowody określające czy roboty budowlane zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

  - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.2 lit. b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk wykazu stanowi - Załącznik nr 5 do siwz.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

    - Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 t.j. 
z późn. zm.);

- zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j. ) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie i dokumenty, o którym mowa w pkt D.1.g) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny:

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%=60 pkt.

- Kryterium termin gwarancji na wykonaną robotę budowlaną i zamontowane urządzenia – ocenie podlegać będzie termin gwarancji zaoferowany w Formularzu Ofertowym (min. 36 miesiące – max. 72 miesięcy) - punktowany będzie termin gwarancji powyżej 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót budowlanych ) - waga 20%.

Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie informacji dotyczącej terminu gwarancji to przyjmuje się, że zaoferowany termin gwarancji na wykonaną robotę budowlaną wynosi 36 miesięcy.

- Kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – ocenie podlegać będzie doświadczenie kierownika budowy - waga 20%..

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a)	Kryterium cena : ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

- Kryterium termin gwarancji na wykonaną robotę budowlaną i zamontowane urządzenia - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

---------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

- Kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – doświadczenie kierownika budowy

Zmawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:

| Kryterium | Maksymalna liczba punktów | Sposób oceny wg punktacji |
| --- | --- | --- |
| Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia tj. doświadczenie wyznaczonego przez wykonawcę kierownika budowy Zamawiający przyzna punkty tym wykonawcom, którzy zapewnią realizację przedmiotu zamówienia przez osobę, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy robotach budowlanych związanych z modernizacją lub remontem, lub wymianą, lub montażem dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego, lub towarowego | 20 | 3 roboty | 5 pkt |
|  |  | 4 roboty | 10 pkt |
|  |  | 5 robót | 15 pkt |
|  |  | 6 i więcej robót | 20 pkt |

Osoba musi być skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia i obligatoryjnie ujęta w „Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia” załączonym do oferty lub złożonym na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej [druk wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ].

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia oraz komunikacja pomiędzy zamawiającym a

wykonawcami w postępowaniu

I.	Dotyczy wykonawców, którzy składają oferty w wersji papierowej:

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

- poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 t.j.). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów

sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – MODERNIZACJA 3 WIND”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 roku poz. 2188 ze zmn.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

II. Dotyczy wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej:

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Przypominamy, że profil zaufany - ePUAP, nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie należy podpisywać nim ofert składanych w postępowaniach przetargowych.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP.
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

(Dz.U. 2016 poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.

1126), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno byś sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – kopia elektroniczna pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie. Elektroniczne poświadczenie zgodności kopii notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

  - są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

  - mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

  - poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach

pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- W przypadku, gdy zaoferowany w formularzu cenowym wyrób nie posiada numeru katalogowego zamawiający dopuszcza w kolumnie nr 9 pn.”Producent/Nr katalogowy” zapis „brak nr katalogowego”- jeśli dotyczy.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych strony internetowej: https://espd.uzp.gov.pl/ jak również z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl.

- Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  - Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,.docx, .rtf,.

  - Zamawiający zastrzega sobie, aby programy wykorzystane do podpisu elektronicznego posiadały bezpłatne narzędzie lub aplikację do weryfikacji podpisu.

  - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

III Dotyczy wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl platformy ePUAP – https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

##### Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający

dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania:

dotyczy oferty składanych w postaci papierowej: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435,

dotyczy oferty składanych w postaci i elektronicznej: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Termin składania – do godz. 900 dnia 21 sierpnia 2020 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 21 sierpnia 2020 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: inż. Jacek Wróbel – Koordynator ds. Inwestycji 
i Remontów, tel. 62 76 51 382,

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, referent ds. Zamówień publicznych
Aneta Raszewska tel. 62 765-14-51,

- Wymagania dotyczące wadium

##### Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

##### 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć  tysięcy złoty 00/100).

2.	Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3.	Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

4.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000  z dopiskiem „Wadium w przetargu MODERNIZACJA 3 WIND ”

5.	Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów.

6.	W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku

archiwum (ZIP).

7.	Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

8.	Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

9.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.	Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a)	w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,

b)	nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

##### Przed podpisaniem umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto za roboty budowlane (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

##### Formę wniesienia zabezpieczenia wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148, ust. 1 ustawy.

##### Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

##### w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

##### Za datę wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego.

##### Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń uważa się datę złożenia stosownego, ważnego dokumentu u zamawiającego.

##### W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

##### Kwota odpowiadająca 80% zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

##### Kwota odpowiadająca 20% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

L	Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy. Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.

- Badanie i ocena ofert:

- zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,

- zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

M	Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

N	Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O	Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Przed podpisaniem umowy na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii uprawnień osób skierowanych do realizacji zamówienia,

- Zamawiający prześle na adres Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.

P	Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q	Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy, zmiany umowy określone są w projekcie umowy.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................………………………………………………………....................................................................................................................................................

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn……………………………………………………………...

………………………………………………………………………, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ  część C.2.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............................................ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..........................................................................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., 
w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………..............................................................

...........................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

Adres skrzynki ePUAP wykonawcy: ..........................................

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium I – Cena brutto

| Przedmiot zamówienia: . | Ilość /j.m. | Cena jednostkowa (za 1m-c) netto | Wartość zamówienia netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto (kol. 4 + kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. |
| Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 |
| Roboty budowlane z dostawą i montażem wind (3 szt.) | ……….. | ……….. |  |  |  |  |
| Przeglądy konserwacyjne wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością wind ( 3 szt.) | 36 m-cy |  | (należy wpisać wartość: kol. 2 x kol. 3) |  |  |  |
| RAZEM |  | ………… |  | * |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz.

koszty pośrednie – KP (od R+S) ………………………  %

zysk – Z od (R+S+KP) …………………………….. %

S – wartość pracy sprzętu

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY ciąg dalszy

Kryterium II – Termin gwarancji na wykonaną robotę budowlaną i zamontowane urządzenia

| Termin gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru robót: min. 36 miesięcy - max 72 miesiące punktowany będzie termin gwarancji powyżej 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru | Oferuję/my termin gwarancji: .......................miesięcy od dnia dokonania odbioru robót [wpisać w pełnych miesiącach] Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- |

Kryterium III –  Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – doświadczenie kierownika budowy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

związanych z modernizacją lub remontem, lub wymianą, lub montażem dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego, lub towarowego, przy których wykazana osoba w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika Budowy

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego roboty zostały wykonane | Przedmiot zamówienia (nazwa inwestycji oraz rodzaj/zakres roboty budowlanej) | Data realizacji roboty [od dnia – do dnia] | Wartość roboty brutto [PLN] | Imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję kierownika budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Wykazane doświadczenie będzie przedmiotem oceny w kryterium “Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji

zamówienia –  doświadczenie kierownika budowy”. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z tabelą zamieszczoną w  części E, pkt 5c SIWZ.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH

DLA DŹWIGU D-3, D-5, D-11

| Lp. | ZESPOŁY DŹWIGOWE: | PARAMETR WYMAGANY: | PARAMETR OFEROWANY: (Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym zespole lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wciągarka | bezreduktorowa - enkoder silnika |  |
| 2 | Olinowanie nośne | liny stalowe ( 10 mm |  |
| 3 | Kabina | wym. (szerokość × głębokość × wysokość) 1600×1200×2200 mm, wykonana ze stali plastyfikowanej - imitacja stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażona w: kurtynę świetlną, wentylator mechaniczny załączany automatycznie, listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej, poręcze ze stali nierdzewnej na każdej ścianie kabiny, oświetlenie LED w suficie podwieszanym ze stali nierdzewnej, podłogę trudnościeralną PCV, barierki na dachu kabiny |  |
| 4 | Sterowanie | mikroprocesorowe z falownikiem dostosowane do udźwigu min. 800 kg i prędkości jazdy min. 1,0 m/s, z funkcją jazdy priorytetowej, grupa trio, zbiorczość góra-dół, transmisja szeregowa, historia błędów w języku polskim |  |
| 5 | Panel dyspozycji | na całą wysokość kabiny, ze stali szlifowanej -satyna, wypuszczony do grubości odboju, przyciski dyspozycji oznaczone grafiką Braille’a, przycisk otwierania drzwi, przycisk zamykania drzwi, przycisk alarm, wyświetlacz kolorowy LCD z datą i godziną oraz strzałką kierunku jazdy, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, stacyjka jazdy ekspres |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

| 6 | Drzwi kabinowe | automatyczne, 2-skrzydłowe otwierane centralnie, wym. (szerokość × wysokość) 800×2000 mm, napędzane silnikiem prądu stałego z płynną regulacją prędkości zamykania i otwierania, o zwiększonej odporności na uderzenia, wzmocnione progi drzwi przystankowych, stal plastyfikowana - imitacja stali nierdzewnej szczotkowanej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Drzwi szybowe | automatyczne, 2-skrzydłowe otwierane centralnie, wym. (szerokość × wysokość) 800×2000 mm, wykonane ze stali malowanej na kolor RAL wybrany przez Zamawiającego, o zwiększonej odporności na uderzenia na wszystkich kondygnacjach, wzmocnione progi drzwi |  |
| 8 | System łączności | między kabiną a firmą serwisową zgodny z normą PN-EN 81-28 w technologii GSM, między kabiną a maszynownią |  |
| 9 | Kasety wezwań | natynkowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej -satyna, z przyciskami góra-dół oznaczonymi grafiką Braille’a |  |
| 10 | Wyświetlacze | natynkowe nad drzwiami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej - satyna, LED ze strzałkami kierunku jazdy |  |
| 11 | Zjazd awaryjny | po zaniku napięcia zjazd kabiny z otwarciem drzwi do najbliższego przystanku |  |
| 12 | Ogranicznik prędkości | zabezpieczony w kontakt |  |
| 13 | Obciążka ogranicznika prędkości | zabezpieczona w kontakt |  |
| 14 | Rama kabinowa | z chwytaczami do udźwigu min. 800 kg i prędkości jazdy min. 1,0 m/s, prowadniki rolkowe |  |
| 15 | Rama przeciwwagi | prowadniki rolkowe |  |
| 16 | Zderzaki kabinowe | zabezpieczone w kontakt |  |
| 17 | Zderzaki przeciwwagi | zabezpieczone w kontakt |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY ciąg dalszy

Oświadczam że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn..: Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79 oraz 
z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia oraz sposobem ich wykonania nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonać je zgodnie z opisem zawartym w SWZ wraz załącznikami oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym;

- przedmiot zamówienia wykonam sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie   obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie,

- otrzymałem niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy jest:

Pani/Pan  …………………......…................, telefon:……………….....…, adres e-mail: …………………………………

- w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek, osób uwięzionych w windzie zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod numerem telefonu:

……………………………………………………………………………………………. całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 roku poz. 646 tekst jednolity ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □	NIE   □ ,

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

FORMULARZ OFERTOWY ciąg dalszy

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:1

- ....................................,

- ....................................,

- ....................................,

- …………………………………….

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ..........................................................................

(nazwa i nr postępowania)

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .,

- ………………………………………

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

1Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie).

..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

Załącznik nr 4

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

związanych z modernizacją lub remontem, lub wymianą, lub montażem dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego, lub towarowego,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

| Lp. | Nazwa i adres Podmiotu na rzecz, którego robota budowlana została wykonana | Przedmiot zamówienia i miejsce wykonania (zakres roboty budowlanej) | Data realizacji zamówienia (od - do) | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługa ta została wykonana należycie.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Załącznik nr 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr : NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Osoby skierowane do realizacji zamówienia (Imię i nazwisko) | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie [w latach] | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy, posiadający: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie kubatury obiektów, - .............. letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w tym pełnienie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierownika budowy przy …………… robotach budowlanych związanych z modernizacją lub remontem, lub wymianą, lub montażem dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego, lub towarowego, - nr posiadanych uprawnień …………… |  |  |
| 2. |  | Kierownik robót posiadający: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie kubatury obiektów, - ............ letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót), w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, - nr posiadanych uprawnień …………… |  |  |

Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji 
   zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego).

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 6

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a

Firmą:....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 45/20) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych pn.

„Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79”

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - montażowe przy modernizacji 3 dźwigów (wind) osobowych (D-3, D-5, D-11) dwunastoprzystankowych, zlokalizowanych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79.

- Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia obejmuje m.in.:

- przygotowanie dokumentacji modernizacyjnej wraz z uzgodnieniami z UDT itp.,

- demontaż starych elementów dźwigowych,

- dostawę i montaż nowych elementów dźwigowych,

- rozbiórkę okładzin kamiennych oraz wykonanie nowych okładzin ceramicznych na portalach drzwiowych,

- wykonanie nowych okładzin portali,

- malowanie szybów windowych, ,

- wykonanie tymczasowych ścian g-k w pomieszczeniach maszynowni,

- prace elektryczne i pozostałe związane z zadaniem,

- prace końcowe –sprzątanie po pracach budowlanych itp.

- W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) wykonawca zobowiązany jest również do:

- sporządzenia dokumentacji dla zmodernizowanych dźwigów według aktualnych wymagań Urzędu Dozoru Technicznego i obowiązujących aktów prawnych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej na płycie CD,

- wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz niezbędnych prób i badań wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (wykonanie niniejszych pomiarów, prób i badań zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony),

- przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń (w języku polskim),

- przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia,

- przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi zmodernizowanych urządzeń,

- udziału w badaniach oraz w procesie rejestracji dźwigów przez UDT oraz opłacenie związanych z tym kosztów,

- wykonywania przeglądów konserwacyjnych zmodernizowanych wind, rozumianych jako czynności zapewniające utrzymanie prawidłowej pracy urządzeń dźwigowych i ich części składowych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

Przeglądy konserwacyjne dźwigów w szczególności obejmują:

- przeglądy zespołów i części dźwigowych,

- czyszczenie, smarowanie elementów dźwigowych,

- dokonywanie regulacji urządzeń dźwigowych,

- udział w okresowych badaniach dźwigów przez UDT,

- dostawę drobnych materiałów eksploatacyjnych takich jak: smar, olej do smarowników, bezpieczniki topikowe, benzyna ekstrakcyjna, czyściwo itp.,

- utrzymanie w ciągłej sprawności łącza telefonicznego GSM do dźwigów – 3 szt.,

- całodobowego nadzoru nad sprawnością zmodernizowanych dźwigów, rozumianego jako gotowość do uwalniania osób uwięzionych w kabinach dźwigów oraz bieżącego usuwania usterek i awarii całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

Całodobowy nadzór nad sprawnością dźwigów obejmuje:

- utrzymanie nadzoru nad sprawnością dźwigów całodobowo przez wszystkie dni tygodnia,

- gotowość do uwalniania osób uwięzionych w kabinach dźwigów,

- gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów.

- Zakres świadczonych przez wykonawcę robót jest taki, jak określono w umowie, siwz dot. przedmiotowego postępowania wraz z załącznikami i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach.

- Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy zrealizowany zostanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi niniejszą umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia dot. przedmiotowego postępowania i zgodnie z jej załącznikami, tj. dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz w uzgodnionym z Zamawiającym Harmonogramie realizacji robót. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz na prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego.

§ 2

SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Robót budowlanych:

    - Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas itp.).

    - Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:

a)   roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 9:00 -

13:00, 14:00 - 17:00, 18:00 - 21:00 lub w szczególnych sytuacjach po uzgodnieniu z

Zamawiającym

  - roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 9:00 - 13:00.

3.	Zamawiający wymaga, aby prace były wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.

4.	Roboty wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy.

Przeglądy konserwacyjne wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością zmodernizowanych dźwigów:

5.	Przeglądy konserwacyjne dźwigów należy prowadzić w terminach nieprzekraczających 30 dni.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją konserwacji dźwigów, obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi w polskich normach, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego ( Dz. U. 2018, poz. 2176).

    - Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z przeglądem konserwacyjnym oraz po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest odnotować fakt wykonania przeglądów konserwacyjnych, pomiarów elektrycznych oraz napraw w Dziennikach odpowiadających poszczególnym urządzeniom (zgodnie z obowiązującymi przepisami) - wykonane czynności potwierdzają przedstawiciele obu stron niniejszej umowy.

    - W przypadku wystąpienie awarii, usterki uszkodzenia dźwigu Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy informację o miejscu ich wystąpienia oraz znanych mu okolicznościach dotyczących przyczyn, zakresu i skutków awarii, usterki, uszkodzenia.

    - Wykonawca zobowiązuje się stawić u Zamawiającego w terminach określonych w ust. 11 oraz bez zbędnej zwłoki ustalić przyczyny i zakres awarii, usterki lub uszkodzenia, a także sposób ich naprawy i koszty wykonania naprawy (w przypadku, gdy naprawy nie obejmuje gwarancja).

    - Wymagany czas reakcji na zgłoszoną usterkę, awarię od momentu zgłoszenia:

- do 20 minut w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu,

- do 2 godzin w celu bieżącego usuwania usterki, awarii.

  - Koszty utrzymania całodobowego nadzoru zostały wkalkulowane w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z przeglądami konserwacyjnymi.

  - Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod numerem telefonu: …….. całodobowo we wszystkie dni tygodnia lub elektronicznie na adres: ……………………………………………………………

  - W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę lub inspektora UDT konieczności wykonania naprawy spowodowanej uszkodzeniem dźwigu w wyniku wadliwej eksploatacji, kradzieży lub dewastacji, koszty naprawy ponosi Zamawiający po wcześniejszym wystawieniu zlecenia na podstawie przedstawianej przez Wykonawcę kalkulacji naprawy.

§ 3

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia
z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp (zbudowanie z płyt
K-G lub OSB zabudowy na każdym piętrze) oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów.

- Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem realizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – część robót będzie wykonywana na wysokości ponad 5 m.

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - zapewnienia wszystkich niezbędnych wyrobów i materiałów oraz urządzeń do wykonania robót - przedmiot zamówienia wykonywany będzie z materiałów własnych Wykonawcy,

  - stosowania jedynie wyrobów i materiałów dopuszczonych do używania w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.),

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Techniki, technologie oraz wyroby i materiały opisane w dokumentacji załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią minimalne wymagania techniczne, Wykonawca winien zabezpieczyć realizację przedmiotu zamówienia wskazanymi technikami, technologiami 
i materiałami lub im równoważnymi.

- Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem wyrobów i materiałów równoważnych zobowiązany jest do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania przez Zamawiającego 
w formie pisemnej.

- Wszystkie wyroby i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie 
i obiektach opieki zdrowotnej), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania 
w placówkach służby zdrowia.

- Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących 
z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały Wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

- Wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami, przede wszystkim zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

  - Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 t.j.),

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr.118, poz. 1263 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470),

  - Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego ( Dz. U. 2018 r. poz. 2176)

§ 4

HARMONOGRAM

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego Harmonogramu Robót (uwzględniającego specyfikę robót) i przedstawienie go w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego oraz wybranego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru.

- Harmonogram powinien uwzględniać terminy wskazane w umowie oraz SIWZ, w tym datę rozpoczęcia 
i zakończenia prac, a także czas niezbędny na przeprowadzenie procedur uzgodnieniowych i tzw. terminy administracyjne.

- Harmonogram Robót sprawdzony i zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego i wybranego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Wykonawca przedkłada w trzech egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej do edycji.

- W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, Strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 2 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia do akceptacji Zamawiającego uaktualnionego harmonogramu w ciągu 5 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy należy 
w szczególności:

- sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót (uwzględniającego specyfikę robót)                         i przedstawienie go w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego oraz wybranego przez Zamawiającego inspektora nadzoru.

- zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oznakowanie terenu objętego robotami tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- dostarczanie, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających jakość 
i dopuszczenie do stosowania wszystkich wyrobów i materiałów wbudowanych zainstalowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy (certyfikaty, deklaracje i atesty),

- w razie potrzeby dokonywanie rozbiórek, usuwanie materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonywanie ich recyklingu i odzysku na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących                    z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały Wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poddać recyklingowi i odzyskowi,

- Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu kopii Kart Przekazania Odpadów na wszystkie materiały z rozbiórki i demontażu, stosownie do wymogów ustawy o odpadach,

- bezwzględne uzgadnianie z Zamawiającym terminu i czasu wykonania wszystkich prac i czynności mogących w jakikolwiek sposób zakłócić normalne funkcjonowanie szpitala,

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej niezwłocznie po ujawnieniu wad,

- zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków,

- zagwarantowanie, aby pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności dotyczące przedmiotu umowy, posiadali stosowne identyfikatory,

- utrzymanie w czasie realizacji robót budowlanych porządku na terenie budowy, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości robót do uporządkowania terenu robót,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy,

- zagospodarowanie terenu prac i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzeżenie bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac,

- uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

- przestrzeganie podczas realizacji przedmiotu umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- ustawienie kontenerów na odpady budowlane w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy,

2. Po wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia dokumentacji dla zmodernizowanych dźwigów według aktualnych wymagań Urzędu Dozoru Technicznego i obowiązujących aktów prawnych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD,

- wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych oraz niezbędnych prób i badań wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (wykonanie niniejszych pomiarów, prób i badań zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony),

- przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi na zamontowane urządzenia (w języku polskim),

- przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia,

- przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi zmodernizowanych urządzeń,

- udziału w badaniach oraz w procesie rejestracji dźwigów przez UDT oraz opłacenie związanych z tym kosztów,

- wykonania przeglądów konserwacyjnych zmodernizowanych dźwigów ( w odstępach 30 dniowych) przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego i bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych, rozumianych jako czynności zapewniające utrzymanie prawidłowej pracy urządzeń dźwigowych i jego części składowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

- całodobowego nadzoru nad sprawnością zmodernizowanych dźwigów przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego i bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych, rozumianego jako:

  - gotowość do uwalniania osób uwięzionych w kabinach dźwigów - w terminie do 20 minut od momentu zgłoszenia ,

  - gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów, w terminie do 2 godzin od momentu zgłoszenia .

- Wykonanie zobowiązań, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony.

4.	Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje niezbędnym sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do profesjonalnego wykonania prac obejmujących przedmiot umowy.

5.	Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu protokołów utylizacji na wszystkie materiały z rozbiórki i demontaży.

6.	Obowiązkiem wykonawcy jest bieżące sygnalizowanie zamawiającemu zasadności lub konieczności wykonania robót zamiennych, przy czym w razie konieczności ich wykonania wykonawca ma obowiązek poinformować o tym zamawiającego w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia przez wykonawcę takiej konieczności. Na pisemne zapytanie zamawiającego w przedmiocie wykonania robót zamiennych, wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni złożyć zamawiającemu ofertę obejmującą wycenę robót zamiennych (w tym robót zaniechanych). W przypadku, gdy oferta wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez zamawiającego, Strony w przeciągu 2 dni roboczych podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia w przedmiocie wykonania robót zamiennych. Po osiągnięciu porozumienia w przedmiocie robót zamiennych, Strony podpiszą protokół konieczności, który będzie

podstawą do wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych i jednocześnie będzie określać terminy i warunki wykonania tych robót, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty (wypłata dodatkowego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, a w przypadku robót zaniechanych określenie kwoty, o jaką zostanie zmniejszone Wynagrodzenie). Protokół konieczności od chwili jego podpisania przez obie Strony będzie stanowił integralną część umowy.

7.	W przypadku, gdy wykonawca wykona prace wykraczające poza zakres przedmiotu umowy bez podpisania stosownego protokołu konieczności przez zamawiającego, wykonane prace nie będą go uprawniały do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie będą stanowić podstawy do przesunięcia terminu zakończenia robót.

8.	W sytuacji, kiedy Strony nie osiągną porozumienia w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji co do zasad wykonania przez wykonawcę robót zamiennych zamawiający będzie miał prawo zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi. Nie uchybia to możliwości osiągnięcia porozumienia przez wykonawcę 
i zamawiającego w terminie późniejszym.

§ 6

OBOWIĄZKI STRON

1	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie ze wskazaniem jego granic,

- zaakceptowanie i podpisanie harmonogramu robót,

- zabezpieczenie Wykonawcy nieodpłatnie dostępu do wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz wskazanie ich miejsca poboru,

- udostępnienie dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia - załączniki do SIWZ zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpital.kalisz.pl.) oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego,

- zapewnienie współpracy z przedstawicielami Wykonawcy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- odebranie zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z umową,

- zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- znajdować się przez cały okres trwania umowy w wykazie firm  uprawnionych przez UDT,

- do prowadzenia prac przez pracowników z właściwymi uprawnieniami oraz zgodnie z zasadami bhp i ppoż.,

- do posiadania sprzętu i przyrządów pomiarowych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac objętych niniejszą umową,

- do oznakowania kabiny dźwigów swoim logo firmowym, na którym będzie znajdowała się nazwa firmy, adres oraz aktualny numer telefonu alarmowego, który będzie czynny całą dobę we wszystkie dni tygodnia,

- do informowania Zamawiającego o usterkach ujawnionych w czasie konserwacji

  - Użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w zakresie przeglądów konserwacyjnych  materiały i części muszą:

    - być zgodne z odpowiednimi normami PN/ISO,

    - być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa ( dopuszczone do   stosowania w dźwigach  przez UDT),

    - być w pełni kompatybilne  z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem,

    - być w gatunku I,

    - posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego, taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, które będą  sporządzone w języku polskim.

    - Zamawiający zobowiązany jest:

      - zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do urządzeń i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia dźwigowe,

  - zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu, lub nieprawidłowości w pracy urządzeń dźwigowych, a w przypadku awarii unieruchomić dźwig   i zabezpieczyć go przed dostępem osób trzecich,

  - do utrzymania czystości kabin, drzwi szybowych i ciągów komunikacyjnych w okolicy dźwigów.

5  Opłaty ponoszone na rzecz Inspektora Dozoru Technicznego, związane z corocznymi odbiorami i nadzorem  nad dźwigami pokrywa Zamawiający.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

  - Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono w umowie wraz z załącznikami i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie i jej załącznikach.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje niezbędnym sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do profesjonalnego wykonania przedmiotu umowy.

  - Po przyjęciu placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za plac budowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 700 000,00 PLN przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy i przedstawienia każdorazowo kopii aktualnej polisy, przy  czym Wykonawca może przedstawić polisę na okres krótszy i zobowiązuje się  utrzymać/przedłużyć   odpowiednią polisę przez okres do końca wykonywania przedmiotu umowy

oraz przedkładać ją do wglądu Zamawiającemu wraz z jej kopią co najmniej na 5 dni przed  terminem wygaśnięcia aktualnej polisy. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku Zamawiający   może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej nieotrzymania w terminie 7 dni od wezwania żądać kary umownej od pierwszego dnia, w którym  obowiązek ten miał być spełniony. Kopia polisy stanowi Załącznik nr ... do umowy.

§ 8

TERMIN REALIZACJI

- Początek realizacji umowy w zakresie robót budowlanych nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy (po przekazaniu protokolarnym placu budowy).

- Ostateczny termin wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych ustala się na dzień ……….........

- Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych Strony ustalają podpisanie obustronnie protokołu (bezusterkowego) końcowego odbioru robót.

- Początek realizacji umowy w zakresie okresowych przeglądów konserwacyjnych wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością zmodernizowanych 3 wind (dźwigów) nastąpi po podpisaniu końcowego 
i bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych i obowiązywać będzie przez okres 36 miesięcy.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu obowiązywania umowy, o         którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu- w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust.2 lit.b § 12 niniejszej umowy.

§ 9

INSPEKTOR NADZORU

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ................................................  .

- Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru nie ma prawa do żądania od Wykonawcy wykonania robót zamiennych, ani też wyrażania zgody na ich wykonanie.

- Zamawiający może wskazać dodatkowe osoby ze swej strony w celu kontroli realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy, wgląd do dokumentów, projektów, itp.

§ 10

KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w zakresie kubatury obiektów w osobie: ..............................,

- kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie kubatury obiektów w osobie: ......................................................................... .

3.	Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy oraz kopia uprawnień osoby/osób, o których mowa w ust. 2 stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

§ 11

ODBIÓR ROBÓT

    - Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

      - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

      - odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót.

    - Każdy odbiór posiadać będzie formę protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.

    - Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa. W skład Komisji odbiorowej wchodzą osoby wyznaczone przez strony umowy.

    - W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca powiadomi zamawiającego o terminie odbioru tych robót w terminie najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ich zakryciem, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez zamawiającego. Dalsze prace mogą być kontynuowane po odebraniu przez zamawiającego prac ulegających zakryciu w formie pisemnego protokołu.

    - Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

    - Protokół odbioru zawiera w szczególności:

datę jego sporządzenia i przedmiot odbioru,

      - wskazanie okresu, w którym wykonano roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego,

      - powołanie się na umowę i stwierdzenie zgodności robót będących przedmiotem odbioru z jej postanowieniami,

      - ocenę jakości wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem odbioru,

      - imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w odbiorze i ich podpisy.

7.	Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że:

a)	przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót,

b)	przedmiot odbioru został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,

- w wykonanym przedmiocie umowy występują wady.

  - Odstępując od odbioru robót zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia wad lub zakończenia robót.

  - Fakt zrealizowania czynności, o których mowa w ust. poprzednim niniejszego paragrafu zostanie stwierdzony protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu zamawiający wznawia czynność odbioru.

  - W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, trwającej dłużej niż 2 dni, zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

  - Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia wówczas:

  - o ile nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć wynagrodzenie przy uwzględnieniu skali utraty wartości użytkowej lub innej, w zakresie, której wadę stwierdzono,

  - o ile wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny – na koszt Wykonawcy lub uzna to za zerwanie umowy z winy Wykonawcy.

§ 12

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonany przedmiot umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ........... PLN (słownie:.........), brutto ............. PLN (słownie: .........), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ……...…….., która stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie za wykonane:

  - roboty budowlane (roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wind))  w wysokości netto ........ PLN (słownie: .............), brutto......... PLN (słownie:.........)

  - przeglądy konserwacyjne wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością dźwigów za okres 36 miesięcy w wysokości netto......... PLN (słownie:................), brutto.......PLN (słownie:................) ,Wynagrodzenie płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu po podpisaniu Protokołu konserwacyjnego w wysokości brutto………. (słownie: ………… ) co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ………….., która stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie brutto wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zapłatę za realizację przedmiotu umowy w całości, w tym także koszty dojazdów, transportu, diet, uczestnictwa w naradach technicznych, nadzorów, noclegów, itp.

- Wynagrodzenie, o który mowa w ust. 2 lit. a, płatne będzie po bezusterkowym odbiorze robót budowlanych robót.

- Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot umowy (roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wind) będzie protokół końcowy odbioru robót budowlanych ( bezusterkowy). Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli obu Stron umowy. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru robót budowlanych, a także protokoły potwierdzające wykonanie zobowiązań ( tj. potwierdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych, przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, przeszkolenia personelu Zamawiającego itp.).

- Faktura za wykonane roboty budowlane będzie przedstawiona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni od dokonania odbioru końcowego robót budowlanych w formie protokołu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit b, płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego.

- Z tytułu wykonywania przeglądów konserwacyjnych wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością dźwigów Wykonawca otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie za przeglądy konserwacyjne wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością urządzenia dźwigowego przysługuje w 100 %, jeżeli dźwig był eksploatowany bez zakłóceń przez wszystkie dni miesiąca. Za każdy dzień postoju urządzenia cena zostanie pomniejszona o 1/30 bez względu na rodzaj awarii pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w pierwszym dniu powstania awarii (przestój 1 dzień co najmniej 10 godzin dziennych).

10.	Faktura wystawiona zostanie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

11.	Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy.

12.	Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

    - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

    - W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191). Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekonomiczny@szpital.kalisz.pl

    - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu, potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą.

    - Treść oświadczenia, o którym mowa w ust.15 zawiera przynajmniej informacje zawarte we wzorze oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 5 do umowy.

    - Zamawiający zastrzega, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 tekst jednolity z późn. zm.).

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 3% kwoty brutto określonej w § 12, ust. 2 lit.a, tj. w wysokości………………………… PLN (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) i zostało wniesione w formie ........................... (jeżeli wniesione w innej formie niż w pieniądzu podać numer dokumentu i datę jego wystawienia) i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy i stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

      - Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. Zobowiązanie wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres stanowi Załącznik nr 6a.

      - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

      - Ostateczny termin na przedłożenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia upływa w dniu ............... roku.

      - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

- 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 20% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

GWARANCJA I RĘKOJMIA

Roboty budowlane:

- Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, a także na urządzenia i materiały zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na okres ……..miesięcy, licząc od dnia podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru robót budowlanych końcowego  (gwarancja Wykonawcy). Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez niego gwarancji, uznaje się, że Wykonawca w zakresie

dostarczonych urządzeń, materiałów i wykonanych robót budowlanych uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Termin rękojmi równy jest terminowi gwarancji, lecz nie krótszy niż 5 lat.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie urządzeń zamontowanych w ramach przedmiotu umowy, przy założeniu, że urządzenia te  będą  użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego obowiązany jest do przedłożenia ich Wykonawcy na piśmie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy gwarancyjne na swój koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia wady, usterki lub awarii lub w innym terminie ustalonym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad, usterek lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji 
o całkowity okres niesprawności urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy.

- Wykonawca wymieni na nowe, wolne od wad urządzenie wchodzące w skład przedmiotu umowy, które było poddane trzem naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu (elementu), wynikłym nie 
z winy użytkownika.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przeglądy konserwacyjne wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością zmodernizowanych dźwigów:

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych dźwigów.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zakupione przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta części.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas reakcji serwisu ustala się na 2 godziny od chwili zgłoszenia awarii.

- W przypadku nieprzybycia serwisu w czasie 2 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie ustalonym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości brutto umowy, o której mowa w §12, ust. 1 umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy po jej zawarciu lub przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

  - Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

  - Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 14 umowy,

  - Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów, urządzeń innych niż zawarte w dokumentacji projektowej lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo ogólnie przyjętych norm jakościowych,

  - zaistniały wady nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Wykonawca nie może w tym wypadku żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej, nie może też dochodzić odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i przyjmie je w przypadku właściwego ich  wykonania oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje usług w zakresie przeglądów konserwacyjne wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością zmodernizowanych dźwigów zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności dotyczące usuwania awarii.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 7 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

KARY UMOWNE

Roboty budowlane:

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

- za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy karę umowną w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu umowy określone w § 12, ust. 2 lit.a, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i braku realizacji czynności, o których mowa w §11 umowy, karę umowną w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §12, ust. 2 lit.a umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lub realizację czynności,

- w przypadku rażącego naruszania zapisów §2 - §5 umowy karę umowną w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 12, ust. 2 lit.a umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji karę umowną w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 12, ust. 2 lit a umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 14, ust. 5 umowy,

- za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §4, ust. 1 umowy karę umowną w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §12, ust. 2 lit.a umowy za każdy dzień opóźnienia ,

- w przypadku gdy Wykonawca spóźni się ze złożeniem u Zamawiającego ubezpieczenia OC albo nie wykona innych obowiązków związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12, ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia ,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 18 umowy karę umowną w wysokości 2 000,00 PLN brutto za każdy przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i pociąga za sobą nałożenie kar umownej przewidzianej w zdaniu poprzednim.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w płatności,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy.

##### Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

Przeglądy konserwacyjne wraz z całodobowym nadzorem nad sprawnością zmodernizowanych dźwigów:

6.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nie wywiązywanie się z zobowiązania, o którym mowa w §2 ust.5 w wysokości 50 zł za każdy dzień spóźnienia.

- za nie wywiązywanie się z zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust.11 lit.a, w wysokości 10 zł za każde 15 minut spóźnienia,

- za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 2 ust.11 lit.b, w wysokości 10 zł za każde 30 minut spóźnienia,

7	Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli ustalona kara nie pokrywa poniesionej szkody.

8.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 17

PODWYKONAWSTWO1

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia jednak zobowiązań Wykonawcy

wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z

projektem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót wykona samodzielnie, bez udziału podwykonawców.1

- Wykonawca oświadcza, że następujący zakres robót wykona przy pomocy podwykonawców:

Podwykonawca……………………. zakres robót: ……………………………………

Podwykonawca:………………. zakres robót: ……………………  ……….………….1

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2 oraz 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Strony umowy ustalają warunki rozliczeń z podwykonawcami:

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 litera a) niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

- przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 litera d) niniejszego §, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

-  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

-  złożył do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej  zapłaty,

- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,  o

których mowa w ust. 14 litera a) niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego        wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy lub innej wierzytelności Wykonawcy,

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 litera a) niniejszego §, lub konieczność dokonania

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

- w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz

Podwykonawców, przy dokumentach o których mowa w ust. 15 §12, Zamawiający wstrzymuje

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie

kwot  wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 18

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednio do rodzaju zamówienia liczbą pracowników z przygotowaniem i kwalifikacjami zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał/li na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników skierowanych do realizacji zamówienia - z wyjątkiem osób wykonujących czynności dozoru realizowanych robót budowlanych w szczególności: kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż, dostawców materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia - w szczególności: prac ogólnobudowlanych, montażowych, wykończeniowych, instalacyjnych, porządkowych w tym sprzątania. Umowy zawarte z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawierać muszą stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/wym. wymogu i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/wym. wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia mu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa powyżej:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 19

ZMIANY UMOWY

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

  - zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji przetargowej,

  - zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych  w dokumentacji przetargowej,

  - obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

  - zmiany wynagrodzenia w związku z wykonywaniem robót zamiennych

4.	Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej, koniecznością wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron w szczególności:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/wym. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

  - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,  wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie   nie  jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację  przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi  przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe  organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w  przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za  które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez  uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy,

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany kierownika budowy lub innych osób  wskazanych w umowie, z tym, że zmiana osób po stronie Wykonawcy (wskazanych w ofercie jako  skierowanych do realizacji zamówienia) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed

jej  udzieleniem domagał się będzie od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez te

osoby  warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ dotyczącej postępowania w

wyniku  którego niniejsza umowa została zawarta.

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany Umowy   w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,

sposobu i   zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej   Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego   zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej   zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w   terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o    danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8, wszelkich   innych  dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy,   stosownie  do  zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i  przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez  dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i wydania  Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,  o której mowa w ust. 11 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego jej kopii.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8. wraz z propozycją  uzasadniającą żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego  ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z  uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie  podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

- Zmianę umowy w zakresie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go

zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto nowy wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia dotychczasowego wykonawcę. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

- Strony przewidują  zmiany dotyczące realizacji  umowy o zamówienie publiczne, jeżeli ma to bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Specustawę), powołując się na Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art.15r.

Zmiana dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania przeglądów konserwacyjnych zmodernizowanych dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością .

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust. 2 lit.b, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 r., poz. 1778 t.j )”,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę..

21.	W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 20, skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

22.	Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.

23.	W sytuacji zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 20 tiret 2-4 jedna ze stron, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.

24.	Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 20  tiret 2-4 wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT- ust. 20 tiret 1 zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian - zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

. Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – polisa oc,

- Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy,

- Załącznik nr 4 – komisja odbiorowa,

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. Podwykonawców,

- Załącznik nr 6 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Załącznik nr 6a – Oświadczenie dot. przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

.

Wykonawca:           							Zamawiający:

............................                                                                                                   ..............................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.