PAGE  
29



[image: image1.png]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

RA9

) UNIA EUROPEJSKA

ey ng{i@ggg%g EUROPEJSKI FUNDUSZ
it ROZWOJU REGIONALNEGO





WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Rozbudowę Pracowni Hemodynamiki

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu”

    Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 02 sierpień 2010 roku

Cena formularza (bez załączników) 19,76 PLN.
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający , zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 58/10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.   W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

     nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 

     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia 

     są roboty budowlane polegające na :

„Rozbudowie Pracowni Hemodynamiki

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu”

 (CPV: 45215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych)

      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.   Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

      konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Pracowni Hemodynamiki o dodatkową Pracownię Angiograficzną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

· roboty budowlane, w tym montaż zabezpieczeń antyradiacyjnych,

· montaż instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, przeciwpożarowej,

oraz montaż sieci/systemów: komputerowej, telefonicznej, monitoringu.

Zakres i kolejność robót przygotowawczych i rozbiórkowych:

Zakres robót obejmuje następujące roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

· przebudowę WC,

· wydzielenie i zabezpieczenie przed pyleniem pomieszczeń czynnej  części Pracowni Hemodynamiki,

· demontaż wyposażenia sanitarnego, rozbiórka części ścianek murowanych, posadzek z warstwami, sufitów podwieszonych, obudowy szachtów instalacyjnych i wszystkich instalacji,

· przebudowę pomieszczeń i dostosowanie ich do wymagań montażowych angiografu,

· remont przestrzeni pod stropem pod montaż kanałów wentylacyjno – klimatyzacyjnych,

· przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, istniejącej wentylacji mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych,

· wykonanie robót wykończeniowych: wymiana stolarki drzwiowej, posadzek, ścianek, sufitów podwieszanych,

· wykonanie zabezpieczeń antyradiacyjnych podłóg i ścian Gabinetu Zabiegowego z montażem specjalnych drzwi i okien antyradiacyjnych,

· roboty porządkowe,

· montaż aparatury i wyposażenia, wykonanie niezbędnych pomiarów i testów,

· zgłoszenie pracowni do odbioru i użytkowania.

I.   Prace budowlane:

a)
Projektuje się rozbiórkę wszystkich posadzek i części ścianek działowych, demontaż armatury sanitarnej i wszystkich instalacji. Przewiduje się także rozbiórkę obudowy szachtów instalacyjnych z usunięciem zbędnych i wymianie uszkodzonych instalacji. Roboty rozbiórkowe zostały szczegółowo opracowane na rys. 12.

b) 
Projektuje się w miejsce części ścian murowanych - lekkie ścianki systemowe GK dwóch typów: 

          ▪ ścianki wzmocnione - grubości 15 cm (10 cm stelaż stalowy systemowy i 2 x po 1,25cm płyty gipsowo- 

             kartonowe, wewnątrz ścianki izolacja 10 cm wełny mineralnej i folia systemowa), 

          ▪ ścianki zwykłe – grubości 10 cm (stelaż stalowy systemowy 7,5cm, 2 x 1,25 cm płyta GK, wewnątrz 

            ścianki izolacja z wełny mineralnej o grubości 7,5 cm i folia). 
Ponadto projektowane są uzupełnienia i wypełnienia ścian z cegły dziurawki grubości 12 cm, 6 cm oraz betonu komórkowego 12 cm. 
Ścianki szachtów odtwarza się jako murowane z cegły pełnej ceramicznej gr. 6,5 i 12 cm z dozbrajaniem prętami śr.6 mm co trzecią spoinę.

c) 
Z uwagi na zły stan techniczny istniejących posadzek projektuje się usunięcie warstw podłogowych do lica stropu konstrukcyjnego oraz wykonanie nowych posadzek: 

▪ w pomieszczeniu angiografu:

· wykładzina rulon PCV antyelektrostatyczny typu tarket z taśmą miedzianą klejoną na podkładzie

      samopoziomującym,

· wylewka betonowa o grubości 4 cm, zbrojona siatką z prętów o grubości ( = 4,5 mm i oczkach 

12 x 12 cm,

· folia PE 0,2 mm,

· styropian EPST 4 cm,

· ekran antyradiacyjny – blacha ołowiowa gr. 0,15 cm,

· wylewka samopoziomująca 1cm,

· strop typu Akermana 25cm;

▪ w pomieszczeniach nr 9, 10 i 12, 13:

                 -     wykładzina rulon PCV antyelektrostatyczny typu tarket (np. TORO EL) z taśmą miedzianą klejona 

                na podkładzie samopoziomującym,

          -     wylewka betonowa o grubości 4cm, zbrojona siatką z prętów o grubości ( = 4,5 mm i oczkach 

                12 x 12 cm,

· folia PE 0, 2mm,

· styropian EPST 4 cm,

· strop typu Akermana 25cm.

▪ w pozostałych pomieszczeniach suchych:

· wykładzina rulon PCV elektrostatyczny typu tarket (np. SOMPLAN PLUS) , klejony na podkładzie 

      samopoziomującym,

· wylewka betonowa o grubości 4 cm, zbrojona siatką z prętów o grubości ( = 4,5 mm i oczkach 

12 x 12 cm,

           -    folia PE 0,2 mm,

           -    styropian EPST 4 cm

· strop typu Akermana 25cm.

▪ w  pomieszczeniach mokrych:

          -    terakota,

          - 
   izolacja płynna,

          - 
   wylewka betonowa zbrojona jw. siatką stalową z prętów (4,5 mm,

          -    styropian 4 cm,

          -    folia izolacyjna PCV, lub PE wywinięta na ściany,

          -   strop istniejący.

Styki ścian z posadzkami w pomieszczeniach mokrych należy zabezpieczyć specjalnymi taśmami systemowymi, a ściany zagruntować i izolować płynną folią.

d) 
Tynki wewnętrzne, okładziny oraz powłoki malarskie. 

          Na ściany i sufity istniejące, po uprzednim oczyszczeniu należy nałożyć gładź gipsową. Ścianki nowoprojektowane z cegły dziurawki lub bloczków z betonu komórkowego wykończyć tynkiem tradycyjnym. Na sufity i ściany projektuje się powłoki malarskie z farb posiadających atesty do stosowania na obiektach służby zdrowia o odpowiednich parametrach zmywalności i ścieralności.


Zabezpieczenia antyradiacyjne:

Na podstawie obliczeń i zatwierdzonych przez Wojewódzką Stację Sanepidu zaprojektowano osłony stałe antyradiacyjne w pomieszczeniu angiografu. 

- 
posadzki zabezpieczone blachą ołowianą gr. 1,5 mm, układaną na  klej na wyrównanej warstwie stropu konstrukcyjnego z odpowiednimi zakładami i wywinięciami na ścianę,

- 
ściany i drzwi zaprojektowano z paneli systemowych antyradiacyjnych, z wkładką z blachy ołowianej, o grubości od 1 -  2 mm według rysunku nr 7. Drzwi z  pomieszczenia nr 11 do pomieszczenia nr 12 otwierane automatycznie,

- 
okna ochronne ze szkła ołowiowego o równoważniku ołowiu 2 mm i 1,5 mm montowane są systemowo w ścianach w ościeżnicach drewnianych,

- 
sufit posiada zabezpieczenie antyradiacyjne starego typu - tynkiem barytowym grubości 1cm i z uwagi na znajdującą się nad pomieszczeniami gabinetu pustkę wentylacyjną poddasza, sufit nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń antyradiacyjnych,

- 
podczas przebudowy otoczenia Pracowni Hemodynamiki zostaną zdemontowane antyradiacyjne drzwi do pomieszczenia nr 7. Otwór należy zasklepić panelem antyradiacyjnym 2 mm Pb na całą wysokość pomieszczenia i szerokość 1,0 m.

II.      Instalacje według projektów branżowych:

W związku z przebudową istniejących pomieszczeń oraz zmianą wymagań technologicznych i sanitarnych należy wymienić wszystkie instalacje:

1) Wentylacja grawitacyjna –  do  likwidacji.

2) Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej projektowana jest w pomieszczeniach sanitarnych, działa jako mechaniczna, zblokowana, z włącznikiem światła (z opóźnieniem włączenia i wyłączenia). Po wyłączeniu działa jako wentylacja mechaniczna, ciągła. 

3) Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej z indywidualnym klimatyzatorem zaprojektowano w pomieszczeniach nr 12, 13 { w/n = 3w/h }.

4) W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową z klimatyzatorem schładzającym powietrze.

5) Wentylację nawiewno - wywiewną z klimatyzacją zaprojektowano:

a)  w pomieszczeniu nr 11 (Gabinetu zabiegowego) krotności wymian powietrza na poziomie nawiew/ wywiew  = 10/11 w/h ( z uwzględnieniem uzysku ciepła od aparatury), 

b) w pomieszczeniach nr 8, 9, 10 n/w = 5/4 w/h,

c) w pomieszczeniach z gazami medycznymi (8, 10, 11) - nawiew powietrza do pomieszczenia górą, wywiew powietrza z pomieszczenia w układzie dwupoziomowym 20% powietrza górą i 80% powietrza dołem przy posadzce. 

         Układ wentylacyjny projektuje się wykonać w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną 

         grzewczo-chłodzącą, współpracującą z układem kanałów wentylacyjnych uzbrojonych w kraty 

         wentylacyjne. 

          Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w pełną automatykę sterującą i zasilane czynnikiem 

          grzewczym – wodą grzejną z miejskiej sieci ciepłowniczej, oraz alternatywnie z własnej kotłowni 

          opalanej gazem, z możliwością przełączania układu. 

          Czynnik chłodniczy za pomocą agregatu chłodniczego pracującego w oparciu o gaz R407.

6) 
Instalacje grzewcze – projektuje się wymianę istniejących grzejników żeliwnych żebrowych na grzejniki płytowe gładkie, higieniczne zamontowane w odległości 10 cm od ściany i posadzki w sposób umożliwiający ich łatwe mycie i dezynfekcję.

7)    Instalacje wodno – kanalizacyjne: projektuje się wykorzystanie istniejących pionów zlokalizowanych w 

         szachtach instalacyjnych. Do umywalek, zlewów i zlewozmywaków podłączona będzie ciepła i zimna 

         woda z baterii naściennych. W pomieszczeniu przygotowania lekarzy oraz na stanowisku obserwacyjnym 

         i pomieszczeniu gospodarczym zamontowane będą baterie bezdotykowe lekarskie. Dodatkowe 

         wyposażenie stanowić będą mydło i środek dezynfekcyjny w płynie oraz ręczniki jednorazowe. W 

         pozostałych pomieszczeniach, gdzie występują umywalki należy umieścić mydło w płynie i ręczniki 

         jednorazowe. 

8)   Instalacje gazów medycznych należy włączyć do istniejącego pionu Nr 6 sieci szpitalnej. Projektuje się  

         doprowadzenie instalacji gazów medycznych do pomieszczenia zabiegowego angiografu oraz do 

         stanowiska obserwacyjnego i przygotowania pacjenta (pomieszczenia nr 8, 10, 11). W sali zabiegowej 

         należy zamontować kolumnę anestezjologiczną z gazami medycznymi: (sześć punktów poboru gazów 

         medycznych, jeden odciąg gazów poanestazjologicznych, sześć gniazd 230V i sześć zacisków 

         ekwipotencjalnych).

9)   Instalacje elektryczne - zasilanie nowego aparatu angiografu będzie wymagać: 

a)    rozbudowy istniejącej rozdzielni w szachcie 3/11 w budynku 1B na niskim parterze i ułożenia nowego kabla zasilającego do rozdzielnicy systemowej TR dostarczanej wraz z aparatem,

b) drobne odbiorniki będą podłączone do istniejącej rozdzielnicy w szachcie 3/13 na pierwszym piętrze budynku 1B. 

Pozostałe instalacje elektryczne i sygnalizacyjne w pomieszczeniach kardioangiografu, sterowni i technicznym ( nr 11, 13, 14 ) do wymiany zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatury. 

Gniazda elektryczne w pomieszczeniach 8, 9, 10, 11, gdzie występują gazy medyczne (podtlenek azotu) muszą być montowane na wysokości 1,6 m od poz. posadzki. 

W pozostałych pomieszczeniach wymiana instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branży elektrycznej.

W pracowni projektuje się instalacje :

- telefoniczną z bezpośrednim numerem zewnętrznym ze sterowni,

- komputerową z połączeniem do internetu oraz z siecią szpitala,

- monitoringu z kamerami w pomiesczeniach nr 8, 9, 10.

Dodatkowo projektuje się podłączenie pomieszczeń 2, 8 i 13 do wewnętrznej sieci komputerowej i telefonicznej szpitala.

Ochrona przeciwpożarowa:

Pracownia kardioangiograficzna stanowi część większej strefy pożarowej budynku. Jest to budynek wysoki (wys. > 12m ), o 10 kondygnacjach.

Obiekt zalicza się do kategorii ZL II. Klasa odporności pożarowej budynku ,,B”:

- 
główna konstrukcja nośna R120, ściany zewnętrzne EI 60, ściany wewnętrzne EI 30, stropy REI 60, 

- 
należy projektowane belki stalowe stropu i belki zabezpieczyć p.poż. przez osiatkowanie i obetonowanie (otynkowanie),

- 
układ dróg pożarowych, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz instalacji p.poż. szpitala pozostaje bez zmian,

- 
pracownia będzie wyposażona w gaśnice o masie środka gaśniczego 2 kg na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Szczegółowy zakres robót został zawarty w następujących załącznikach 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących integralną jej część:

1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

▪ Załącznik nr 1  -  branży budowlanej, 

▪ Załącznik nr 2  -  branży elektrycznej,

▪ Załącznik nr 3  -   branży sanitarnej (centralne ogrzewanie),

▪ Załącznik nr 4  -   branży sanitarnej (inst. gazów medycznych)

▪ Załącznik nr 5  -   branży sanitarnej (inst. wentylacyjna i kanalizacyjna)
▪ Załącznik nr 6  -   branży sanitarnej (inst. wodna i kanalizacyjna).
2. PRZEDMIARY ROBÓT:

▪ Załącznik nr 7  -   branży budowlanej, 

▪ Załącznik nr 8  -   branży elektrycznej,

▪ Załącznik nr 9  -   branży sanitarnej (centralne ogrzewanie),

▪ Załącznik nr 10  - branży sanitarnej (inst. gazów medycznych),

▪ Załącznik nr 11  - branży sanitarnej (inst. wentylacyjna i kanalizacyjna),
▪ Załącznik nr 12  - branży sanitarnej (inst. wodna i kanalizacyjna).

3. PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE:

▪ Załącznik nr 13  -  branży budowlanej, 

▪ Załącznik nr 14  -  branży elektrycznej,

▪ Załącznik nr 15  -  branży sanitarnej (centralne ogrzewanie),

▪ Załącznik nr 16  -   branży sanitarnej (inst. gazów medycznych),

▪ Załącznik nr 17  -   branży sanitarnej (inst. wentylacyjna i kanalizacyjna),
▪ Załącznik nr 18  -   branży sanitarnej (inst. wodna i kanalizacyjna),

▪ Załącznik nr 19  -   branży technologicznej.

Wyżej wymienione załączniki do SIWZ zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego(www.szpital.kalisz.pl) oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W Załączniku Nr 20 do SIWZ została opisana infrastruktura budynku, konstrukcje i standard wykończenia oraz istniejące instalacje.

W ramach zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także: 

1) dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów i  atestów na wbudowane materiały,

2) uwzględnienie w robotach budowlanych wytycznych dostawcy angiografu związanych z posadowieniem i podłączeniem urządzenia, jak również zabezpieczeniem antyradiacyjnym,

3) wykonanie projektu osłon stałych,

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

UWAGA !
· Każdy z wykonawców winien obejrzeć miejsce robót celem sprawdzenia warunków i uzyskania niezbędnych danych dla właściwego skalkulowania ceny ofertowej. 

      Pomieszczenia można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu 

      terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Działem Utrzymania 

      Ruchu pod nr tel. (62) 765 16 66 lub (62) 765 16 71. 

· Rozliczenie robót: ryczałtem na podstawie obmiaru, płatność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisanie przez przedstawicieli obu stron protokołu końcowego odbioru robót.

· Zamawiający na wykonane roboty wymaga udzielenia gwarancji minimum na okres 36 miesięcy.
· Wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

·  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia. 

·  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do produkcji, procesu technologicznego.

· Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy pod kątem bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz warunkami ppoż.

· Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

· Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę.

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia 10 grudzień 2010r.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B.

I.   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości minimum – 300 000 PLN (brutto) każde.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobami (minimum jedną), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem  i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 ustawy Pzp

II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

      przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

      udzielenie zamówienia albo składania ofert,

   b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

               postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

         c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 

         miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

      udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

       albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

       kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów 

       wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

6) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy dostarczyć wykaz 

       wykonanych robót budowlanych, polegających na przebudowie lub remoncie obiektów ( co najmniej jedna 

       robota budowlana ) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

       prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie na kwotę nie niższą niż 300 000,00 PLN brutto 

       każda (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
      Wykaz winien być sporządzony w układzie tabelarycznym. W pojedynczym wierszu tabeli należy 

      wyszczególnić informacje na temat robót budowlanych zrealizowanych w jednym obiekcie. W kolumnach 

      tabeli należy wyszczególnić następujące informacje:

      -  miejsce wykonania (obiekt),

      -  nazwa i adres podmiotu na zlecenie którego wykonywane były roboty,

      -  rodzaj wykonywanych robót,

-  data rozpoczęcia i zakończenia (data odbioru robót),

      -  wartość robót wyrażoną jako kwota brutto w złotych polskich.

     Wykonawca do wykazu musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

     zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumentami takimi mogą być: referencje lub 

     rekomendacje odbiorców robót lub protokoły odbiorów potwierdzające wykonanie robót zgodnie ze sztuką 

     budowlaną).

     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

     prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

     Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

     przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

     niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany 

    jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz 

    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

7) w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedstawić wykaz osób (minimum jedna osoba), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), doświadczeniem  i wykształceniem odpowiednimi do powierzonej funkcji kierownika budowy. Wykaz winien zawierać następujące informacje: nazwisko i imię, posiadane kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, zakres wykonywanych czynności, informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
II. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

2. Kosztorys Ofertowy,
3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

4. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej - kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu – ksero dowodu przelewu),

5. zaakceptowany „Projekt umowy” [strony 21 - 25 SIWZ],

6. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

7. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

III.  Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

        zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.1-5. Dokument o którym mowa w pkt D.I. pkt. 6 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy.  

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM   Cena brutto 
- 100 %, waga 1,00

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Kosztorys Ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

7. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

8. Oferta powinna zawierać spis treści.

9. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – rozbudowa Pracowni Hemodynamiki” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY –  ROZBUDOWA PRACOWNI HEMODYNAMIKI”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.  Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.   Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

      tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,

      zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

      dłuższy jednak niż 30 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

     Miejsce i termin składania ofert:

     Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

     Termin złożenia – do godz. 900 dnia 18 sierpień 2010r.
     Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie  zwrócone bez 

     otwierania .

      Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
      Termin otwarcia – godz. 0930 dnia 18 sierpień 2010r.

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Działu Utrzymania Ruchu - inż. Andrzej Jeżyk 

             tel. 62 765-16-71, 765-16-66  fax 767-72-45 

· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.
K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: 

 trzydzieści tysięcy złotych 00/100).         

       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ –  

       dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.
       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:
       Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na 

       rozbudowę Pracowni Hemodynamiki”. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy 

załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

      lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

      najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem 

     terminu składania ofert.

6.  Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

     umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

     rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

     Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, 

      ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

      stronie. 

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.


L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).
Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że nie dopuszczamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania podanego w części K SIWZ rachunku Zamawiającego.
Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego, dokumentu u Zamawiającego.
W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.
Kwota odpowiadająca 80% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych – gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Kwota odpowiadająca 20% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

 Zabezpieczenie w formach nie pieniężnych należy wnieść w częściach umożliwiających zwrot w wysokości 80% kwoty całości zabezpieczenia.

Ł.   Informacje dotyczące udzielenia zaliczek
Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania umowy zgodnie z art. 151a ustawy.

Zaliczka zostanie udzielona w wysokości 40% wynagrodzenia ryczałtowego brutto przedmiotu umowy 

zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

       Przed udzieleniem zaliczki Wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie zaliczki w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że nie dopuszczamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania podanego w części K SIWZ rachunku Zamawiającego.
W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w 

   SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)
II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100.

 cena brutto badanej oferty

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

     występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

5. W przypadku robót budowlanych (jeżeli przedmiot zamówienia zawiera przedmiar robót) – cenę oferty 

    należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót wyszczególnionymi w załącznikach do SIWZ (Zamawiający dopuszcza dokładność obmiaru robót do 0,1 danej jednostki),

b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej (jeżeli będzie wymagana), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z zakresu robót i umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej SIWZ,

c) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonej ceny jednostkowej, jak również do ogólnej ceny oferty,

d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.

V. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie 

      mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

      samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 

      terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w 

      złożonych ofertach. 

      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców    wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

· niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.   Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 

      wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 

      przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

2.   Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

       niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

       on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

       ustawy Prawo zamówień publicznych.

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający , zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1.  Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

       2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści 

  oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności 

  wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

  chwili zawarcia umowy, tj: dopuszcza się zmianę osoby, wyznaczonej w § 7 ust. 2 projektu umowy, do 

  pełnienia funkcji kierownika budowy (przedstawionej w ofercie w  „Wykazie osób ...”) na wniosek 

  Wykonawcy w przypadku uzasadnionej konieczności takiej zmiany (np.: w przypadku zdarzenia 

   losowego, nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z powierzonej jej funkcji).

              Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę 

             pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

S. Lista załączników

1. Projekt umowy.

2. Formularz Ofertowy.

3. Wzory oświadczeń.

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6. Przedmiary Robót.

7. Opisy techniczne i rysunki. 

8. Opis infrastruktury budynku, konstrukcji i standardu wykończenia oraz instalacji.

P R O J E K T   U M O W Y  

zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

2. mgr Włodzimierza Szewczyka – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ................................................ z siedzibą w ....................... przy ulicy .................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 58/10) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
1.    Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 
      „Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny 

      w Kaliszu”
2.   Całkowity zakres robót będący przedmiotem roboty budowlanej, o której mowa w ust. 1, zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej sprawy nr 58/10 i jej załącznikach, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości.

 

§ 2
1.      Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w  niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a)   kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 2 do niniejszej umowy), SIWZ i jej załącznikami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

b)   wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku aktów prawnych o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity),

2.      Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

b) stosowania jedynie materiałów, o których mowa w pkt a, dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawdo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późn. zm.),

c) uwzględniania w robotach budowlanych wytycznych dostawcy angiografu związanych z posadowieniem i podłączeniem urządzenia, jak również zabezpieczeniem antyradiacyjnym,
d)   dostarczenia na zastosowane materiały - atestów, certyfikatów, świadectw jakości, itp.,

e)   zachowania w czasie wykonania robót warunków BHP i P.POŻ.,

f)    wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich, w tym m.in. do: 

             -  realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu w dniach roboczych i wolnych od pracy w

                 godz. 7.00-20.00,

              -  realizacji robót uciążliwych „brudnych”, np.: wywóz gruzu, w dniach roboczych od godz. 7.00 do 

                 godz. 15.00.

3. W ramach niniejszego zamówienia na roboty budowlane (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

a) projekt osłon stałych,

b) dokumentację powykonawczą wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
4.    Wykonawca zrealizuje zamówione dzieło budowlane bez udziału podwykonawców / z udziałem 

 podwykonawców.

5. Zakres świadczonych przez wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie. 

§ 3

1.   Wykonawca oświadcza iż dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania  

 prac obejmujących przedmiot zamówienia.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli materiałów użytych do produkcji , procesu 

 technologicznego.

§ 4
1.   Wejście na budowę (początek realizacji umowy) nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. 

2.   Zakończenie realizacji umowy: do dnia 10 grudzień 2010r.

3.   Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, spisaniem protokołu odbioru robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru

4.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i terminów prac objętych umową. 

§ 5
      1.   Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej 

            umowy. 

2.   Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego granice.

3.   Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy. 

4.   Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac.

5.   Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia i budynku obowiązujących u Zamawiającego.

6.   Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

7.   Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót,

      przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku 

      materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót 

      budowlanych.

8.   W czasie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

9.   W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10.  Kontenery na odpady budowlane Wykonawca może ustawić we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

11.  Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy .

12.  Wykonawca, po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go 

 Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6
1.   Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………………..........…. .

2.   Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do 

     niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 7

1.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osobę 

 posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.   Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................................................  .

§ 8
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 9
1.   Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

2.   Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru, w terminie jednego dnia od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

3.   Wykonawca zobowiązany jest wykonać po zakończeniu robót dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.   Strony dokonają komisyjnego odbioru robót będących przedmiotem umowy. W skład komisji odbioru wchodzą osoby wyznaczone przez strony umowy.

 

§ 10
1.    Za wykonane roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ........................... (słownie: ....................................), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.   Oferta stanowi integralną część niniejszej umowy.

3.   Zamawiający zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie .........dni od zawarcia 

      umowy (nie później niż do dnia 31.10.2010r.) nieoprocentowaną zaliczkę w wysokości ................... PLN, tj. 

      40% ceny ofertowej brutto. 

4. Przed udzieleniem zaliczki Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie zaliczki w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
5. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

6. Wystawienie przez Wykonawcę faktury uwarunkowane jest podpisaniem przez przedstawicieli obu stron umowy protokołu końcowego odbioru robót.

7. Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

8. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT na podstawie obmiaru i odbioru robót przez inwestora i inspektora nadzoru. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

10. Ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W PRZYPADKU REALIZACJI UMOWY Z PODWYKONAWCAMI:

11. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił Zamawiającemu umowę zawartą przez siebie z Podwykonawcą na zakres robót przez niego realizowany, a Zamawiający ją zaakceptował. Umowa z podwykonawcą stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

12.  Płatność za roboty wykonane przez Podwykonawcę, Zamawiający dokona w formie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. Do faktury musi być załączony protokół finansowego zaangażowania robót w ramach elementu robót określonych w harmonogramie robót, podpisany przez Wykonawcę i Podwykonawcę oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

13. Zmiana Podwykonawcy w trakcie trwania umowy jest dopuszczalna wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze.

§ 11

1. Wykonawca, zastrzeżeniem w ust 2, udziela Zamawiającemu ...........(min. 36 m-cy) gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru.

2. Na wszelkie zainstalowane urządzenia okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez dostawców tych urządzeń, nie krócej jednak niż 24 miesiące.

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 12
1.   Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

2.   Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu ……….. (max 48 godzin) godzin i wykonać w odpowiednim terminie, stosownie do ujawnionych wad.

3.   Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

4.   Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5.   Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 § 13
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się wysokości 3% kwoty określonej w § 10 ust. 1, tj. w wysokości…………………………. PLN (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

2. Dowód wzniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

a) 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
b) 20% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 14
1.   W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.   W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym, w wysokości 0,25% wartości przedmiotu umowy określonej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.

3.   Kara umowna za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

§ 15
1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:

a)  Wykonawca nie dotrzymuje przesuniętego terminu realizacji wykonania robót,

b)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

c)  Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

d)  Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 12 umowy,

e)  Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c)   Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 16

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, wyznaczonej w § 7 ust. 2 umowy, do pełnienia funkcji kierownika budowy (przedstawionej w ofercie w  „Wykazie osób ...”) na wniosek Wykonawcy w przypadku uzasadnionej konieczności takiej zmiany (np.: w przypadku zdarzenia losowego, nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z powierzonej jej funkcji).   

3. Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

§ 17
1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity)

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowią inaczej.

3.   Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.   Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  

       WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:

 .................................................                                                         .................................................
UWAGA: 
Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY 
I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

 
Przedmiot zamówienia

Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

im. L. Perzyny w Kaliszu
(wynagrodzenie ryczałtowe)
         Wartość

     netto w PLN
     Stawka

podatku VAT
       Kwota

 podatku VAT
         Wartość 

      brutto w PLN

Roboty budowlane





Roboty  instalacyjne  

branży  elektrycznej





Roboty  instalacyjne  

branży  sanitarnej





RAZEM:
 
 

         X
 
               *

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).

 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

Okres gwarancji :

Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
                                 wpisać 

Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
Termin płatności

wpisać  
30 dni od daty wystawienia faktury VAT

 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1.   zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Pracowni 

      Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu oraz z 

      załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2.   zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego 

      zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję wykonać je zgodnie z opisem 

      przedstawionym w Kosztorysie Ofertowym i opisem zawartym w SIWZ za cenę podaną w 

      Formularzu Ofertowym i w terminie podanym w projekcie umowy;

3.   wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

2. kosztorys ofertowy,

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z  treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu
4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy - druk w załączeniu,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

9. wykaz osób (minimum jedna osoba), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), doświadczeniem  i wykształceniem odpowiednimi do powierzonej funkcji kierownika budowy,

10. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

11. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

12. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

13. zaakceptowany projekt umowy,

14. dowód wniesienia wadium. 
WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
_1308645379.doc
[image: image1.png]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

R29

) UNIA EUROPEJSKA

iy W%ﬂgggg%g EUROPEJSKI FUNDUSZ
i ROZWOJU REGIONALNEGO








